附件2-9

2020年度海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金分配方案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 金额  （万元） | 用款 单位 | **工作内容** |
| 下放市县审批权限 | | | |  |
| 1 | 潮州海岸带保护与利用综合示范区建设 | 3800 | 潮州市（饶平县） | 对潮州饶平县海岸带区域进行综合整治。通过疏浚清於、种植红树林、亲海休闲等工程实施，提升海岸带防护能力，改善海岸带景观。 |
| 2 | 深圳海岸带保护与利用综合示范区建设 | 3800 | 深圳市 | 重点打造深圳大鹏新区坝光滨海生物产业园区，启动坝光水生态公园建设项目，突出特色开展示范。 |
| 3 | 中山海岸带保护与利用综合示范区建设 | 3800 | 中山市 | 开展滨河整治工程，提升中山翠亨新区海岸防护能力，美化海岸景观。推进翠亨国家湿地公园建设，以横门口门生态修复为重点，开展河口空间综合整治工作。 |
| 4 | 揭阳海岸带保护与利用综合示范区建设 | 3800 | 揭阳市（惠来县） | 开展揭阳惠来县石碑山角海岸带整治修复工程，增加海岸景观元素，串联海岸景观单元，与石碑山角领海基点主题公园联合打造石碑山角海岸景观带。 |
| 5 | 茂名海岸带保护与利用综合示范区建设 | 3800 | 茂名市 | 对茂名水东湾海岸带区域进行综合整治。通过环境整治、沙滩养护、植被种植、亲海休闲等工程的实施，提升海岸带防护能力，改善海岸带景观。 |
| 6 | 启动广州海岸带保护与利用综合示范区建设 | 300 | 广州市 | 启动海岸带保护与利用综合示范区建设，编制广州市海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案。 |
| 7 | 启动珠海海岸带保护与利用综合示范区建设 | 300 | 珠海市 | 启动海岸带保护与利用综合示范区建设，编制珠海高栏港经济区海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案。 |
| 8 | 启动江门海岸带保护与利用综合示范区建设 | 300 | 江门市 | 启动海岸带保护与利用综合示范区建设，编制江门新会区海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案。 |
| 保留省级审批权限 | | | |  |
| 9 | 海岸带保护与利用综合示范区专项资金管理项目 | 100 | 广东省自然资源厅 | 对海岸带保护与利用综合示范区建设情况进行跟踪检查。对2019年海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金开展绩效评价。组织对地市编制的海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案进行评审。 |
| **合计** | | **20000** |  |  |

2020年海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **“财政事权”名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **任务性质** | **实施方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成时限** | **备注** |
| 1 | 海洋资源管理 | 海岸带保护与利用综合示范区建设 | 建设深圳海岸带保护与利用综合示范区 | 约束性任务 | 各市组织实施 | 《广东省海岸带保护与利用总体规划》《广东省自然资源厅关于印发〈关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见〉的通知》 | 重点打造大鹏新区坝光滨海生物产业园区，启动坝光水生态公园建设项目，突出特色开展示范。 | 2021.12.31 |  |
| 2 | 海洋资源管理 | 海岸带保护与利用综合示范区建设 | 建设中山海岸带保护与利用综合示范区 | 约束性任务 | 各市组织实施 | 《广东省海岸带保护与利用总体规划》《广东省自然资源厅关于印发〈关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见〉的通知》 | 开展滨河整治工程，提升中山翠亨新区海岸防护能力，美化海岸景观。推进翠亨国家湿地公园建设，以横门口门生态修复为重点，开展河口空间综合整治工作。 | 2021.12.31 |  |
| 3 | 海洋资源管理 | 海岸带保护与利用综合示范区建设 | 建设茂名海岸带保护与利用综合示范区 | 约束性任务 | 各市组织实施 | 《广东省海岸带保护与利用总体规划》《广东省自然资源厅关于印发〈关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见〉的通知》 | 对茂名水东湾海岸带区域进行综合整治。通过环境整治、沙滩养护、植被种植、亲海休闲等工程的实施，提升海岸带防护能力，改善海岸带景观。 | 2021.12.31 |  |
| 4 | 海洋资源管理 | 海岸带保护与利用综合示范区建设 | 建设潮州海岸带保护与利用综合示范区 | 约束性任务 | 各市组织实施 | 《广东省海岸带保护与利用总体规划》《广东省自然资源厅关于印发〈关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见〉的通知》 | 对潮州饶平海岸带区域进行综合整治。通过疏浚清於、种植红树林、亲海休闲等工程实施，提升海岸带防护能力，改善海岸带景观 | 2021.12.31 |  |
| 5 | 海洋资源管理 | 海岸带保护与利用综合示范区建设 | 建设揭阳海岸带保护与利用综合示范区 | 约束性任务 | 各市组织实施 | 《广东省海岸带保护与利用总体规划》《广东省自然资源厅关于印发〈关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见〉的通知》 | 开展揭阳石碑山角海岸带整治修复工程，增加海岸景观元素，串联海岸景观单元，与石碑山角领海基点主题公园联合打造石碑山角海岸景观带。 | 2021.12.31 |  |
| 6 | 海洋资源管理 | 海岸带保护与利用综合示范区建设 | 启动广州海岸带保护与利用综合示范区建设 | 约束性任务 | 各市组织实施 | 《广东省海岸带保护与利用总体规划》《广东省自然资源厅关于印发〈关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见〉的通知》 | 启动海岸带保护与利用综合示范区建设，编制广州市海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案。 | 2020.12.31 |  |
| 7 | 海洋资源管理 | 海岸带保护与利用综合示范区建设 | 启动珠海海岸带保护与利用综合示范区建设 | 约束性任务 | 各市组织实施 | 《广东省海岸带保护与利用总体规划》《广东省自然资源厅关于印发〈关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见〉的通知》 | 启动海岸带保护与利用综合示范区建设，编制编制珠海高栏港经济区海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案。 | 2020.12.31 |  |
| 8 | 海洋资源管理 | 海岸带保护与利用综合示范区建设 | 启动江门海岸带保护与利用综合示范区建设 | 约束性任务 | 各市组织实施 | 《广东省海岸带保护与利用总体规划》《广东省自然资源厅关于印发〈关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见〉的通知》 | 启动海岸带保护与利用综合示范区建设，编制江门新会区海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案。 | 2020.12.31 |  |