广东省围填海工程监测、后评估项目

绩效自评报告

部门名称：海域海岛处

填报人：赵志强

联系电话：020-83620479

填报日期:2021年5月7日

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

2019年7月份省财政厅下达广东省围填海工程监测、后评估项目资金1300万元，资金通过政府采购渠道，利用公开招投标方式确定项目承担单位并签订合同，由省自然资源厅统一组织项目承担单位开展专项各项工作，资金不下达沿海有关地市。

- 项目决策情况

根据项目合同内容，项目拟对20个区域编制生态评估报告和生态保护修复方案，同时编制全省围填海历史遗留问题区域后评估研究报告。根据项目实际开展，分阶段拨付款项给国家海洋局南海规划与环境研究院（合同乙方），并对其编制的报告及时审核验收。

（三）绩效目标

项目绩效目标包括开展20个区域生态评估和生态保护修复方案编制工作、开展全省围填海历史遗留问题区域后评估研究工资。

- 二、绩效自评工作组织情况

根据广东省财政厅《广东省财政厅关于做好2021年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2021〕3号）要求，我处积极开展广东省围填海工程监测、后评估项目绩效自评工作，经技术单位初步填写报送后，我处及时对报送材料进行修改完善，最终形成广东省围填海工程监测、后评估项目自评报告。

- 绩效自评结论

广东省围填海工程监测、后评估项目根据《广东省自然资源厅关于开展2021年重点绩效评价有关工作的通知》要求，对照《项目支出绩效评价指标体系框架》中的评价指标和评分标准开展自评。其中：一级指标“决策”得分20分，一级指标“管理”得分19分，一级指标“产出和效益”得分60分，本项目自评分数为99分。

- 四、绩效指标分析

- （一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

根据《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》（自然资规〔2018〕7 号）等文件要求，未确权围填海历史遗留问题区域需开展生态评估和生态保护修复方案编制工作。按照自然资源部最新工作部署及要求，2019年需全面完成生态评估和生态保护修复方案编制。为确保今年年底前按时完成工作任务，我厅结合各地工作实际需要，拟选取湛江、汕头、茂名、潮州、汕尾等5市的部分区域，共20处地方开展生态评估和生态保护修复方案编制工作，待该工作完成后，我省完成生态评估和修复方案编制的区域占比将达到95%。以上区域处理方案待自然资源部批复备案后，将可按权限审批用海项目，把闲置海域、土地盘活。

- 目标设置。

- 结合我省围填海工作实际情况，拟选取湛江、汕头、茂名、潮州和汕尾等5市的部分区域共20处地方。一方面开展历史遗留问题区域生态评估，给出区域生态损害评估结果，确定历史遗留问题区域造成的主要生态问题，编制20个区域生态评估报告；另一方面，确定20个区域的生态保护修复重点，制定生态保护修复目标，提出可量化的考核指标，编制20个区域生态保护修复方案。

- 在全省历史遗留问题区域，整体评估各地市历史遗留问题区域生态评估结论及生态修复方案的科学性、合理性，形成全省围填海历史遗留问题区域后评估研究报告1份，总结我省加强滨海湿地保护、围填海历史遗留问题处理的工作成效，明确我省历史遗留问题区域的主要生态问题，提出我省科学可行的生态修复工作方案，为处理历史遗留问题提供决策依据。

- 保障措施。

根据《国务院关于加强滨海湿地保护 严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24号）和《广东省人民政府关于印发广东省加强滨海湿地保护严格管控围填海实施方案的通知》（粤府〔2019〕33号）等文件要求，按照“谁最急需、哪里最迫切、是否最关键”的原则，选取我省围填海历史遗留问题部分区域，开展专项工作。

2.资金落实情况。

（1）资金到位

资金及时足额拨付到位，符合要求。

- 资金分配

- 根据工作实际需要，项目资金1300万元全部下达省本级， 资金分配合理且有助于实现资金的绩效目标。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

2019年7月12日，广东省财政厅发出《关于划转和下达省生态环境厅海洋环境监测经费的通知》，下达广东省围填海工程监测、后评估项目资金1300万元；2019年9月19日开标，经评标委员会评审，中标单位为国家海洋局南海规划与环境研究院，中标金额为人民币1295万元；2019年10月24日，签订《广东省围填海工程监测、后评估项目合同》，合同金额1295万元，11月份完成所有合同款支付。

（2）支出规范性。

项目招投标严格按照政府采购规定，在厅采购监管办管理和监督下开展，项目实施及验收严格执行合同约定。项目实施和验收过程规范。项目严格执行财务管理办法，执行情况良好。项目支出进度及执行率统计如下：

广东省围填海工程监测、后评估项目支出进度及执行率统计表

| 支付事项 | 支付日期 | 支出金额（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首期款 | 2019年10月31日 | 388.50 | 29.88% |
| 第二期款 | 2019年11月18日 | 518.00 | 69.73% |
| 尾款 | 2019年11月28日 | 388.50 | 99.62% |

2.事项管理。

（1）实施程序

项目严格按规定程序实施，项目招投标、开展、验收等严格执行相关制度，符合要求。

- 管理情况

严格建立有效管理机制，对项目实施开展有效的检查，符合要求。

- （三）产出分析

1.经济性。

广东省围填海工程监测、后评估项目资金1300万元，委托单位国家海洋局南海规划与环境研究院中标金额为人民币1295万元，项目成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2.效率性。

2019年7月，广东省财政厅下达广东省围填海工程监测、后评估项目资金1300万元，2019年9月开标确认中标单位，2019年10月与中标单位签订项目合同，2019年10月项目委托单位按照合同约定形成了项目送审稿，11月形成了项目报批稿，12月完成广东省围填海历史遗留问题区域整体评估报告。项目实施进度按工作计划进行，委托单位及时、高效、高质量的完成了该项目。

- （四）效益实现度分析

1.经济和社会效益

通过本次围填海历史遗留问题生态评估和生态保护修复方案的编制工作，在此基础上制定了围填海历史遗留问题处理方案，对于广东省沿海地方进一步盘活海域资源、切实发挥海域资源的社会效益和经济效益奠定了坚实基础。

2.生态效益

本次围填海历史遗留问题生态评估和生态保护修复方案的编制工作，按照党中央、国务院决策部署，根据自然资源部统一要求，将进一步加强滨海湿地保护，严格管控围填海活动，促进陆海统筹与综合管理，构建国土空间开发保护新格局。按照“生态优先、节约集约、分类施策、积极稳妥”的原则，逐步完成围填海历史遗留问题处理任务，实现海洋资源严格保护、有效修复、集约利用。

3.可持续发展

围填海历史遗留问题区域进行生态评估并提出生态修复措施后，倡导自然修复为主、人工修复为主的策略，采取的生态修复措施是按照生态系统发展的自然规律，通过水系恢复、植被保育、退养还滩、沙滩养护、改造红树林生境、补充珊瑚礁幼体、改善水文动力条件等人工辅助的方法，提供生态系统发展的基本条件，试图重新创造、引导自然演化过程，促进生态系统的自我修复，具有可持续发展性。同时可以保障重点项目用海用地问题得到落实和解决，促进经济社会持续稳定发展。

4.满意度

项目成果明确了我省20个历史遗留问题区域的主要生态问题，提出科学可行的生态修复工作方案，为处理历史遗留问题提供了有效的决策依据。委托单位专业技术能力强，服务过程沟通顺畅，提交的项目成果质量高。

- 主要绩效

- （1）开展20个区域生态评估报告编制工作，形成的生态评估报告通过专家评审；

- （2）开展20个区域生态保护修复方案编制工作，形成的生态保护修复方案通过专家评审；

- （3）开展全省围填海历史遗留问题区域后评估工作，形成《全省围填海历史遗留问题区域后评估报告》。

- 六、存在问题

无。

- 七、下一步工作计划

本项目已于2019年11月完成绩效目标和合同约定的全部工作，下一步工作计划对历史围填海开展分类处置工作。