2019-2021年海岸带保护与利用

综合示范区建设专项资金项目

绩效自评报告

部门名称：广东省自然资源厅

填报人：吴兴菊

联系电话：020-83625435

填报日期：2021年5月20日

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

为全面落实广东省人民政府 国家海洋局《关于印发广东省海岸带综合保护与利用总体规划的通知》（粤府〔2017〕120号），加强陆海统筹，坚持生态优先，以“生态空间”支撑“发展空间”优化“生活空间”，采用在部分有条件地区先行先试，示范带动全省海岸带地区发展，推进我省重点海湾整治工作。

2019-2021年省财政厅安排海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金额度53380万元。

2018年12月28日，省财政厅以《关于下达2018 年度自然资源事务（重点海湾治）专项资金的通知》（粤财农〔2018〕308号）下达2019年度海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金20000万元；2019年12月26日，省财政厅以《关于提前下达2020年海洋资源管理资金的通知》（粤财资环〔2019〕50号）下达2020年度海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金20000万元；2020年10月9日，省财政厅以《广东省财政厅关于收回部分市县资金的通知》（粤财预[2020]76号）收回广州、珠海两市2020年度海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金各60万元,同时收回省级留存专项资金管理经费100万元；2020年12月30日，省财政厅以《关于提前下达2021年海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金的通知》（粤财资环〔2020〕127号）下达2021年度海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金13500万元；省级留存专项资金管理及宣传经费100万元。因此纳入此次绩效评价范围资金总额为53380万元。

资金分配方式：因素法。

主要用途：编制示范区建设实施方案， 专项资金主要用于实施海岸线整治修复、魅力沙滩建设、海堤生态化、滨海湿地恢复、美丽海湾建设等生态保护修复示范工程。加快现代海洋产业发展，支持海洋战略性新兴产业创业投资、区域集聚发展。推动海洋科技创新发展，支持技术创新平台、海洋智库建设。开展海岸带地质和生态调查，建设海洋预警监测和防灾减灾体系，开展海岸线价值评估等工作。开展海岸带管理地方立法探索，推动海域管理、无居民海岛出让、海湾保护、海岸线保护等地方立法工作。

（二）项目决策情况

广东省海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金，是经省政府同意，由省级财政预算安排用于海岸带保护与利用综合示范区建设的专项资金。作为全国海岸带规划试点，2017年10月，省部联合印发《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》，是全国第一个省级海岸带保护与利用总体规划。《规划》按照以海定陆、陆海统筹，生态优先、绿色发展，因地制宜、节约利用，以人为本、人海和谐的原则，提出构建“一线管控、两域对接，三生协调、生态优先，多规融合、湾区发展”的海岸带保护与利用总体格局。同时，率先在广东省海岸带统筹划定并落实“三区三线”；将广东省海岸线划分为三类484段，以分类分段功能管控为抓手，实行海岸线节约利用和精细化管理；以湾区为单元，科学分析我省8大湾区自然资源禀赋和承载能力、产业基础和发展潜力，提出各具特色的湾区发展方向。

为加快落实规划，经省政府同意，2019年6月21日我厅印发实施《关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见》（粤自然资发〔2019〕37号），从总体要求、深化海岸带管理体制改革、实施生态保护修复示范工程、推动湾区经济高质量发展、完善保障措施、加强组织实施等六方面对示范区予以规范，明确设立条件、审核报批程序、建设主体及相关职责。

（三）绩效目标

2019-2021年广东省海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金的绩效目标包括总目标和年度阶段性目标。

总目标：全面落实《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》，到2020年，在汕头湾区、粤港澳大湾区（东莞）、湛江湾区建成第一批3个海岸带保护与利用综合示范区，并启动建设第二批5个海岸带保护与利用综合示范区。到2022年，在柘林湾区、汕头湾区、神泉湾区、红海湾区、粤港澳大湾区、海陵湾区、水东湾区、湛江湾区等8大湾区形成一批各具特色的海岸带保护与利用综合示范区。通过示范区建设，整治修复岸线95千米（含海堤生态化45千米），打造魅力沙滩10个，建设美丽海湾11个，滨海湿地面积不减少。海岸带治理体系和治理能力现代化水平大幅提升，基本形成“一线管控、两域对接、三生协调、生态优先、多规融合、湾区发展”的海岸带保护与利用的总体格局，成为生态优良、功能优化、城镇优美、创新引领的地区。

2019年度阶段性目标：目标1：推进汕头、东莞及湛江等3市海岸带综合示范区建设及湛江市开展重大项目生态修复试点项目建设；目标2：启动深圳、中山、潮州、茂名及揭阳等5市海岸带综合示范区建设。

2020年度阶段性目标：目标1：推进深圳、中山、潮州、茂名及揭阳等5市海岸带综合示范区建设；目标2：启动广州、珠海及江门等3市海岸带综合示范区建设。

2021年度阶段性目标：推进广州、珠海及江门等3市海岸带综合示范区建设。

按照根据《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）和《广东省自然资源厅专项资金管理办法》等的规定，我厅认真贯彻落实国家和省关于示范区建设的决策部署，加强对专项资金使用管理，提高资金使用效率。通过示范区建设，助推沿海经济带打造，促进海洋经济高质量发展，促进海洋产业内部结构不断优化，确立以生态空间支撑发展空间的体制机制，提升海岸带治理体系和治理能力，营造绿色可持续的海洋生态环境。广大群众普遍拥护和支持海岸带保护与利用综合示范区建设。

- 二、绩效自评工作组织情况

为贯彻落实广东省财政厅《关于做好2021年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2021〕3号）要求，我厅财务与资金运用处以《关于开展2021年重点绩效评价有关工作的通知》及《关于2021年重点绩效评价有关工作的补充通知》对绩效评价范围、内容及程序、任务分工及有关要求作了进一步明确，海经处根据上述要求组织11个海岸带保护与利用综合示范区及1个重大项目生态修复试点项目的相关建设单位进行了自评工作。

- 绩效自评结论

根据省财政厅绩效自评工作要求，通过对绩效评价涉及的各项评价指标和标准衡量打分，2019-2021年广东省海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金项目绩效评价自评得分96分，自评结果为优。

- 四、绩效指标分析

- （一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策

论证充分性：为认真落实国家生态安全政策和中央全面深化改革领导小组会议审议通过的重大改革部署，按照原国家海洋局关于开展海岸带综合保护与利用总体规划编制试点工作安排，广东省人民政府组织编制了《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》，各示范区建设项目实施方案均多次咨询相关专家意见，分别编制项目实施方案及绩效目标并按规定程序进行了审议。

（2）目标设置

完整性：为落实省委、省政府工作部署，深入实施《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》，广东省自然资源厅印发了《关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见》的通知，包括了总体要求、实施生态保护修复示范工程、推动湾区经济高质量发展等主要绩效指标，并对各地市报送的《海岸带综合示范区建设实施方案》（以下简称实施方案）进行了批复，各实施方案均设置了具体绩效目标，包含总目标和阶段性目标，包括了预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。

完整性：目标设置合理，绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。

可衡量性：目标设置科学、完整、合理，绩效目标设置有数据支撑，且有可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施

制度完整性：省人民政府印发实施了全国首个《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》，构建了各具特色、功能互补的海岸带综合保护与利用新格局。同时印发实施《广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2030年）》，推动沿海经济带先行发展，进而带动近海内陆和整体经济发展，建设具有全球竞争力的沿海经济带。我厅为加快落实上述规划，印发实施《关于推进广东省海岸带保护与利用综合示范区建设的指导意见》《广东省海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金管理实施细则（试行）》《广东省海岸带保护与利用综合示范区建设验收办法（试行）》等有关管理文件。

计划安排合理性：11个海岸带保护与利用综合示范区建设及1个重大项目生态修复试点项目实施均多次咨询相关专家意见，分别编制项目实施方案及绩效目标并按规定程序上报各相关部门审议，项目建设分阶段按计划稳步推进。

2.资金落实情况

（1）资金到位

资金到位率：省级财政资金足额到位。截至2021年3月31日，2019-2021年海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金53,380万元全部到位，资金到位率为100%。

资金到位及时性：省级财政资金及时到位，2019-2021年海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金53,380万元全部及时到位，资金到位及时性为100%。

（2）资金分配

资金分配合理性：根据《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》的相关要求，采用因素法和项目法分配，各示范区项目立项前均多次征求相关单位意见，经各级政府及我厅审议通过后分配资金使用计划，资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

（二）管理分析

1.资金管理

（1）资金支付

资金支出率：截至2021年3月31日，专项资金实际支出23,350.58万元，资金支出率43.74%，自评扣2分。

（2）支出规范性

预算执行规范性：2019-2021年海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金支付均符合国库集中支付管理、政府采购管理等相关财政财务管理制度规定，按规定履行报批手续，并按实施进度支付资金。

事项支出合规性：事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有发现超范围、超标准、虚列支出，未出现截留、挤占、挪用资金情况。

会计核算规范性：各单位均严格按照政府会计制度等相关规定设置专账进行会计核算，支出凭证符合规定。

2.事项管理

（1）实施程序

程序规范性：2019-2021年海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金审批实行总体计划及具体实施项目复式审批制度。省自然资源厅负责提出专项资金安排总体计划，专项资金安排总体计划获批后，省自然资源厅会同省财政厅按《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》等规定提出专项资金明细分配计划，并按程序公示后报省政府审批，省财政厅根据省政府审批同意的专项资金分配方案相应办理资金拨付手续。年度资金分配方案一经下达，各级财政和自然资源部门均严格按照《广东省海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金管理实施细则（试行）》《广东省海岸带保护与利用综合示范区建设验收办法（试行）》等有关资金管理规定程序实施，项目或方案调整均按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）管理情况

监管有效性：建立了资金使用单位定期上报制度，省自然资源厅按月要求各地报送项目实施情况及资金支付进度，对项目建设开展有效的检查、监督管理，发现问题及时督促地方整改。各地财政、自然资源部门也按规定对项目实施开展有效的检查、监控、督促整改，执行情况良好。

- （三）产出分析

1.经济性

预算控制：海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。

成本控制：项目实施成本合理，暂未发现明显高于或低于同类项目或市场价格的情况。

2.效率性

完成进度：海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金项目2019-2021年项目任务清单工作量除潮州、揭阳2市外，其他9市都能按目标设置推进项目进度。截至2021年3月31日已使用23,350.58万元，但考虑潮州、揭阳、深圳、茂名、中山五市未到项目完成时限，广州、珠海、江门三市建设资金2021年才下达；2019年为县级主管部门机构机构改革调整期，各项工作分工滞后；2020年新冠肺炎疫情影响，部分工作无法开展；勘察测量、工程可行性研究、海域使用论证、环境影响评价、招投标等前期工作周期较长，自评扣2分。

完成质量：截至2021年3月31日，暂未发现11个海岸带保护与利用综合示范区建设及1个湛江巴斯夫生态修复项目有质量不达标情况。

- （四）效益实现度分析

1.效果性

一是海岸带保护与利用综合示范区建设带动地方资金投入，带来地方配套投资7,833万元，2019年广东省海洋生产总值达2.1万亿元，同比增速为9.0%，超过全省2019年GDP增长率；2020年因受新冠肺炎疫情影响，海洋生产总值有一定下滑，2020年广东省海洋生产总值为1.7万亿元，广东省海洋生产总值占全国海洋生产总值的比重仍维持在20%以上。二是本项目开展促进了海洋产业的行业和领域发展，2019、2020年广东省海洋生产总值占地区生产总值的比重分别为19.6%、15.6%，海洋经济是地区经济发展的新增长极。三是项目实施对环境无产生负面影响，海岸带治理体系和治理能力现代化水平大幅提升。四是海岸带保护与利用综合示范区建设机构、管理机制、政策制度均可持续。目前，全省已初步形成了省、市、县三级职责明晰、监管有力、运作有序的海岸带保护与利用综合示范区建设管理体系。制度完善推动我省提升海岸带综合保护与利用效果，切实增强我省海洋经济活力，带动海洋产业增长及其对就业总量的扩张。

2.公平性

海岸带综合示范区建设是深入学习贯彻习近平生态文明思想的具体实践，是落实省委十二届四次全会部署，加强陆海统筹，全面建设海洋强省，把沿海经济带打造成新时代广东发展的主战场和建设全国海洋经济发展高地的实际行动。项目覆盖范围内接受调查的服务对象满意度均为满意。

- 五、主要绩效

1.专项资金支出情况

截止2021年3月31日，12个项目共计支付海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金23,350.58万元。

2.专项资金完成绩效目标情况

（1）打造沿海经济带，促进海洋经济高质量发展

2019-2020年，全省海洋经济呈现总体平稳态势，海洋经济运行保持在合理区间。2020年全省海洋生产总值为1.7万亿元，全省海洋生产总值占地区生产总值的比重为15.6%，海洋经济是地区经济发展的新增长极；广东海洋生产总值连续26年位居全国首位，2020年全省海洋生产总值占全国海洋生产总值的比重为21.6%，广东已成为我国海洋经济发展的核心区之一。

（2）现代化沿海经济带建设成效显著

2019年沿海经济带创造了占全省82.2%的经济总量，产生了占全省91.1%的进出口总额。省重点支持的海洋电子信息、海上风电、海洋生物、海洋工程装备、天然气水合物和海洋公共服务等六大海洋产业蓬勃发展，成为全省海洋产业转型升级的重要引擎。“湾+带”联动优势逐渐显现，珠三角加强与港澳在海洋交通运输、海洋装备制造、邮轮旅游等领域的合作，引领优势明显；沿海经济带东西两翼的临海能源、临海现代工业、滨海旅游业等海洋产业集聚效应凸显，成为海洋经济发展新增长极。

（3）促进海洋产业内部结构不断优化，确立以生态空间支撑发展空间的体制机制，海岸带治理体系和治理能力不断提升

2020年，我省海洋产业结构不断优化。海洋第一产业、海洋第二产业、海洋第三产业增加值占海洋生产总值比重分别为2.8%、26.0%和71.2% ，海洋三次产业结构比由2018年的1.7∶37.1∶61.2调整为2.8:26.0:71.2，基本形成行业门类较为齐全、优势产业较为突出的现代海洋产业体系。海洋第三产业增加值占海洋生产总值比重较2018年提升10.0个百分点，海洋现代服务业在海洋经济发展中的贡献持续增强，以生态空间支撑发展空间的体制机制已经确立，海岸带治理体系和治理能力不断提升，基本形成“一线管控、两域对接、三生协调、生态优先、多规融合、湾区发展”的海岸带保护与利用总体格局。

（4）营造海洋经济发展良好环境，建设绿色可持续的海洋生态环境

打造广东最有魅力的滨海休闲带，开发滨海绿色开敞空间,建设各具特色主题游径。依托海岸湿地、湖泊溪流、优质沙滩等,打造生态环保、水上运动开发滨海绿色开敞空间，建设各具特色主题游径。营造海洋经济发展良好环境，建设绿色可持续的海洋生态环境。

3.专项资金分用途使用绩效

（1）汕头、东莞、湛江、深圳、中山、潮州、茂名、揭阳、广州、江门、珠海等十一市海岸带综合示范区建设情况

①东莞市滨海湾新区茅洲河口项目，已全部完成恢复滨海湿地1000平方米、完成建设生态海堤约450米，已竣工待验收。

②汕头海岸带综合示范区建设项目，已全部完成东海岸新城海堤“三化”建设整治修复岸线长度（含海堤生态化）25公里及东海岸新城外砂河口红树林生态修复（红树林公园一期）面积30.96公顷，已竣工待验收。

③湛江市南调河综合整治（碧道）工程项目，目前已完成立项、设计、施工以及监理招标等工作并进场实施：一是对岸线部分约800平方米违章建筑进行拆除；二是对岸线周边约194亩土地进行回收；三是对海岸线2.05公里，河宽约100米水面进行河面清障、垃圾清理；四是完成了约1公里的岸线土方填高、夯实加固以及场地平整、铺设格宾石笼、格宾网箱等工作。

④惠来县海岸带保护与利用综合示范区建设项目，目前已开展海岸带综合示范区建设前期研究及初步设计，编制完成了《海岸带综合示范区石碑山角试点岸段建设项目建设实施方案》《惠来海岸带综合示范区石碑山角试点岸段建设项目工程可行性研究报告》《惠来海岸带综合示范区石碑山角试点岸段建设项目初步设计概算》，并已分别获得惠来县人民政府和惠来县发改局的批复，已于2021年 3月28日委托惠来中恒工程管理有限公司编制招标文件，于2021年 4月28日在广州市公共资源交易中心开标。

⑤茂名水东湾新城海岸带综合示范区（一期）工程项目，目前已完成沿线防护林带整治、沿线绿化、沙滩净化等工作，其中整治修复岸线约7公里，沿线防护林林带整治面积约完成27.88万平方米，沙滩净化面积约完成32.4万平方米，种植防沙护沙马鞍藤、木麻黄、草海桐等园林绿化面积约完成4.9万平方米；已基本完成张拉膜两座、船锚雕塑一座、好心字雕塑一座、海豚雕塑两座及网红树一座；海螺公厕进度约完成85%,咖啡屋及公厕进度约完成85%,景观树进度约完成50%。

⑥饶平县海岸带综合示范区建设项目，《饶平县海岸带综合示范区建设实施方案》已报省自然资源厅函复同意，并完成主体工程招标工作。

⑦深圳大鹏海岸带综合示范区建设项目（坝光水生态公园），目前深圳市大鹏新区海岸带综合示范区建设实施方案（含前期研究）已经深圳市政府同意上报省自然资源厅，并经专家评审通过，正按专家意见进行修改完善；项目已完成铺装约10000㎡，新建园路1300米，3做景观桥梁完成约60%，2栋建筑中一座完成70%，另一座因拆迁问题制约暂未施工，己完成绿化面积55000㎡，已种植各类乔木1000余株。

⑧中山翠亨新区海岸带综合示范区项目，目前已完成堤围加固和生态化修复项目，长度约0.6公里；湿地公园园林建设及湿地生态系统修复项目，面积约350亩；生态污水处理项目，处理能力约200立方米/日。

⑨广州市海岸带保护与利用综合示范区建设项目，目前已完成重点海湾整治工程总承包项目招标和合同签订，并于2021年3月《广州市海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案（专家评审稿）》通过专家评审会评审，并根据专家意见形成了《广州市海岸带保护与利用综合示范区建设实施方案（送审稿）》。

⑩江门市银湖湾滨海新区海岸带保护与利用综合示范区建设项目，目前已完成项目所在地气象水文资料的收集和补充测量、项目场地地形测量、生态性现状调研、项目建议书、滨海新区生态建设规划方案、项目建设方案设计、项目用海分析、水流条件影响分析等8项内容。

珠海市高栏港经济区海岸带保护与利用综合示范区建设目前已完成现场勘查，完成编制海岸带保护与利用综合示范区工可、实施方案，正在编制海岸带保护与利用综合示范区设计方案。

（2）在湛江市开展重大项目生态修复试点建设情况

目前已完成《湛江巴斯夫项目东海岛生态修复项目实施方案》，湛江开发区农业局于2020年8月启动增殖放流工作，增殖放流项目挂网采购，2020年11月11日通过政府采购方式选中放流单位，但由于公布磋商、成交公告期间，本项目收到多次质疑、投诉，终止了本次采购行为，需重新开展采购。

- 六、存在问题

1.项目支付进度略为滞后

截止2021年3月31日，12个项目共计支付海岸带保护与利用专项资金23,350.58万元，支出比率为43.74%。主要原因如下：一是广州、江门、珠海三个海岸带保护与利用综合示范区建设项目2020年启动，建设资金2021年才下拨。二是海岸带保护与利用专项资金项目的建设周期较长，深圳、中山、茂名、潮州、揭阳五市完成期限均为2021年12月31日。三是2019年为县级主管部门机构改革调整期，各项工作分工滞后；四是新冠肺炎疫情影响，部分工作无法开展；五是勘察测量、工程可行性研究、海域使用论证、环境影响评价、招投标等前期工作周期较长；六是个别项目（潮州）实施涉及征地需与当地镇村协调，项目进度滞后；七是个别项目（深圳）变更转移，办理审批程序时间较长；八是湛江市开展重大项目生态修复试点项目因湛江开发区农业局政府采购公布磋商、成交公告期间收到多次质疑、投诉终止采购，需重新开展采购。

2.海岸带保护与利用机制体制尚需完善，示范期内专项资金的撬动作用尚不明显

目前项目库以近期计划以及针对海岸带示范区的策划项目为主，旨在通过具体项目的实施达到海岸带保护与利用的示范作用。然而海岸带保护与利用涉及生态、交通、产业、教育等诸多领域，并且需要较大规模以及较长时期的投入，因此专项资金的使用将作为撬动资金，旨在以此撬动更多的社会资本，激发多种投资渠道，将海岸带保护与利用的理念普及到社会各个领域，共同打造湾区魅力海岸。目前相关机制体制尚未不健全，示范期内专项资金的撬动作用尚不明显，项目的长期建设特征也使既定目标尚无法实现立竿见影的效果。

- 七、下一步工作计划

（一）督促揭阳、潮州、深圳、茂名四市加快项目推进进度，争取在年底完成任务清单工作量及专项资金支付进度。

（二）进一步健全和完善项目管理制度及质量控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善项目管理方法。

（三）对已完成项目严格按照《广东省海岸带保护与利用综合示范区建设专项资金管理实施细则（试行）》《广东省海岸带保护与利用综合示范区建设验收办法（试行）》等相关规定加紧组织竣工验收。