附件

- 2021年土地复垦活动“双随机一公开”检查结果情况表

| 序号 | 行政区 | 检查对象 | 检查项目名称 | 项目批准 文号 | 项目范围面积（公顷） | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市黄埔区 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 关于临时使用土地的通知 | 穗黄国规临〔2017〕8号 | 11.0486 | 符合 |  |
| 2 | 广州市黄埔区 | 中新广州知识城财政投资建设项目管理中心 | 关于临时使用土地的复函（知识城南安置区（二期）建设项目（南片）工程施工便道） | 穗黄国规临〔2018〕30号 | 1.1122 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用。 |
| 3 | 广州市南沙区 | 广州南沙港铁路有限责任公司 | 关于广州南沙港铁路工程（南沙港铁路6标站前钢结构场所）项目占用基本农田作临时使用土地的批复 | 穗规划资源南〔2019〕1026号 | 1.1113 | 不符合 | 弄虚作假，未按照要求清除硬地化水泥等。 |
| 4 | 广州市南沙区 | 地铁铁道总公司 | 关于申请轨道交通四号线南延段金洲站至金隆站区间临时施工用地的复函 | 穗国房南开[2014]395号 | 6.5333 | 符合 |  |
| 5 | 深圳市宝安区 | 宝安区城市管理和综合执法局 | 燕罗大件、绿化废弃物资源化服务项目临时用地 | 深地临批字〔2018〕-BA-26号 | 1.5326 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用，超批准范围使用，到期未完成复垦任务。 |
| 6 | 深圳市宝安区 | 深圳市地铁集团有限公司 | 轨道交通12号线工程海上田园东站（七工区）施工第二营地 | 深地临批字〔2018〕-BA-28号 | 1.9276 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用。 |
| 7 | 深圳市光明区 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 深圳市规划和自然资源局关于上下村调蓄池工程项目临时用地批准通知 | 深地临批字〔2020〕7013号 | 2.2975 | 不符合 | 到期未开展复垦工程。 |
| 8 | 深圳市光明区 | 深圳市地铁集团有限公司 | 地铁6号线 | 深地临合字（2017）76020号 | 11.4883 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用，到期未完成复垦任务。 |
| 9 | 珠海市斗门区 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 关于平岗-广昌原水供应保障工程项目临时用地的批复 | 珠斗府复〔2018〕149号 | 1.5862 | 不符合 | 到期未完成复垦，现场修筑永久性建（构）筑物。 |
| 10 | 珠海市斗门区 | 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 | 关于A片区白藤七路施工便道临时用地手续的批复 | 珠斗府复〔2018〕150号 | 15.9626 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用，到期未开展复垦工程。 |
| 11 | 珠海市金湾区 | 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 关于金湾区双湖路南段二期道路工程施工临时便道用地的批复（联港 187142.59平方米） | 珠金府批[2017] 91号 | 18.7166 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用。 |
| 12 | 珠海市金湾区 | 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 湖滨路东段道路工程 | 珠金府批[2019]70号 | 29.8862 | 不符合 | 土地复垦验收地类与现场不符。 |
| 13 | 汕头市濠江区 | 中铁十一局集团有限公司 | 关于中铁十一局有限公司汕汕铁路站前五标项目经理部三分部申请办理临时用地的批复 | 汕濠自然资滨地（07）〔2021〕1号 | 10.4582 | 不符合 | 临时用地批准面积大于土地复垦方案复垦面积，未对方案进行调整。 |
| 14 | 汕头市濠江区 | 汕头市濠江区住房和城乡建设局 | 关于濠江区住房和城乡建设局申请办理临时用地的批复 | 汕濠自然资地〔2019〕4号 | 1.4880 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用，到期未开展复垦工程。 |
| 15 | 汕头市潮南区 | 中铁航空港集团第二工程有限公司 | 关于中铁航空港集团第二工程有限公司广东汕揭高速公路01标第四项目经理部临时用地的批复 | 潮南国土资利用临[2017]5号 | 5.3333 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用，到期未完成复垦任务。 |
| 16 | 汕头市潮南区 | 中交第二航务工程局有限公司潮汕环线高速第10标项目经理部 | 关于中交第二航务工程局有限公司潮汕环线高速第10标项目经理部临时用地延期的批复 | 潮南自然资利用临〔2019〕5号 | 3.6543 | 符合 |  |
| 17 | 佛山市三水区 | 四川公路桥梁建设集团有限公司广佛肇高速公路佛山段S5标项目经理部 | 关于广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段路面施工S5合同段（堆料场）临时用地的批复 | 三国土函〔2018〕1001号 | 4.0001 | 不符合 | 未按有关规定建立共管账户，到期未开展复垦工程。 |
| 18 | 佛山市三水区 | 广佛肇高速公路佛山段S3标项目经理部 | 关于广佛肇高速公路佛山段S3标工程临时用地续期的批复 | 佛自然资三复〔2019〕22号 | 1.9621 | 符合 |  |
| 19 | 佛山市顺德区 | 龙建路桥股份有限公司 | 关于同意广明高速公路陈村至西樵段二期工程路面工程GM2S-2合同段（沥青拌合站、构件预制场、材料堆场）项目临时用地的批复 | 顺德（勒流）建用字〔2019〕2号 | 7.7963 | 不符合 | 到期未完成复垦任务。 |
| 20 | 佛山市佛山市 | 佛山市皇朝房地产发展有限公司 | 美的皇朝白鹭湖森林度假区工程项目 | 20160254 | 4.9300 | 不符合 | 土地复垦范围和面积不清晰，存在部分建（构）筑物未拆除。 |
| 21 | 韶关市乐昌市 | 石油工程设计潜江-韶关输气管道工程线路EPC项目部 | 关于潜江—韶关输气管道工程（乐昌段）项目临时使用土地的批复（五） | 乐自然资（临用〔2020〕3号 | 23.8519 | 不符合 | 未按有关规定足额缴纳土地复垦费用，到期未开展复垦工程。 |
| 22 | 韶关市乐昌市 | 石油工程设计潜江-韶关输气管道工程线路EPC项目部 | 关于潜江—韶关输气管道工程（乐昌段）项目临时使用土地的批复（二） | 乐自然资〔2019〕1号 | 42.3027 | 符合 |  |
| 23 | 韶关市乳源瑶族自治县 | 韶关国粤塘头电力有限公司 | 关于广东省乳源瑶族自治县武水塘头水电站工程临时用地的批复 | 乳自然资〔2019〕159号 | 2.1330 | 符合 |  |
| 24 | 韶关市乳源瑶族自治县 | 广东粤电韶投水务有限责任公司 | 韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程（原水管道部分乳源段） | 乳自然资[2019]157号 | 24.9100 | 不符合 | 到期未完成复垦任务。 |
| 25 | 河源市连平县 | 连平县忠信镇大发实业有限公司 | 连平县忠信柘陂村大发砖厂 | 连自然资（临）〔2019〕3号 | 4.9375 | 不符合 | 到期未开展复垦工程。 |
| 26 | 河源市连平县 | 连平县中圣建材有限公司 | 连平县中圣建材有限公司 | 连自然资(临）字〔2019〕2号 | 2.3578 | 符合 |  |
| 27 | 河源市紫金县 | 中铁隧道集团三处有限公司紫惠高速公路T4标项目经理部 | 关于河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段T4标三集中场临时用地的批复 | 紫自然资函〔2020〕318号 | 2.2781 | 符合 |  |
| 28 | 河源市紫金县 | 中铁十二局集团第二工程有限公司紫惠高速公路T5标项目经理部 | 关于中铁十二局集团第二工程有限公司紫惠高速公路T5标项目经理部申请临时用地的批复 | 紫国土资（临）字〔2019〕001号 | 7.2207 | 符合 |  |
| 29 | 梅州市五华县 | 中铁四局集团有限公司 | 关于同意中铁四局集团第五工程有限公司大丰华高速公路丰顺至五华段TJ4合同段项目经理部使用临时用地的批复 | 华国土资（利用）字【2017】66号 | 1.4500 | 不符合 | 到期未开展复垦工程。 |
| 30 | 梅州市五华县 | 中铁十二局集团有限公司 | 关于同意中铁十二局集团公司大丰华高速公路丰顺至五华段TJ3合同项目经理部临时用地的批复 | 华国土资（利用）字〔2018〕81号 | 2.0337 | 不符合 | 到期未开展复垦工程。 |
| 31 | 梅州市平远县 | 平远县公路事务中心 | 国道G358平远县湍溪至八尺段改线工程项目材料堆场和搅拌站临时用地 | 平自然资（临时）〔2020〕002号 | 2.1557 | 符合 |  |
| 32 | 梅州市平远县 | 平远县东石尖山矿产公司狮子岩铁矿 | 铁矿开采 | 平国土临时字（2013）01号 | 2.1200 | 符合 |  |
| 33 | 惠州市惠城区 | 惠州仲恺高新技术产业开发区水务工程建设管理中心 | 关于东江大堤（江南大道仲恺段）堤路建设工程项目临时用地的批复 | 惠仲国土资（用地）字[2017]225号 | 1.6267 | 不符合 | 到期未完成复垦任务。 |
| 34 | 惠州市惠城区 | 惠州市荣隆机械有限公司 | 惠州市荣隆机械有限公司 | 惠城国土资［2012］12号 | 0.2000 | 符合 |  |
| 35 | 惠州市惠东县 | 惠东县稔平原水有限公司 | 惠东县稔平原水有限公司临时用地 | 惠东国土资临证〔2018〕3号 | 117.5650 | 符合 |  |
| 36 | 惠州市惠东县 | 惠州离子科学研究中心 | 惠州市离子科学研究中心临时用地 | 惠东国土资临证〔2018〕11号 | 28.7499 | 不符合 | 未按规定足额缴纳土地复垦费用，到期未开展复垦工程。 |
| 37 | 汕尾市城区 | 汕尾市城区国有粮油收储有限责任公司 | 关于汕尾市城区国有粮油收储有限责任公司申请临时用地的复函 | 汕市区自然资函〔2019〕252号 | 4.6196 | 不符合 | 未按有关规定缴纳土地复垦费用，现场存在永久性建筑物。 |
| 38 | 汕尾市城区 | 广东省基础工程集团有限公司汕尾分公司 | 关于广东省基础工程集团有限公司汕尾分公司申请临时用地的复函 | 汕市区自然资函〔2019〕238号 | 3.0618 | 不符合 | 未按有关规定足额缴纳土地复垦费用。 |
| 39 | 汕尾市海丰县 | 海丰县同利洗砂厂有限 公司 | 海丰县同利洗砂厂有限公司临时用地的批复 | 海自然资临复〔2019〕03号 | 0.2657 | 符合 |  |
| 40 | 汕尾市海丰县 | 海丰县宝惠源建材有限公司 | 关于海丰县宝惠源建材有限公司临时用地的批复 | 海自然资临复〔2019〕02号 | 0.6451 | 符合 |  |
| 41 | 东莞市 | 广东三生制药有限公司 | 关于广东三生制药有限公司申请临时用地的批复 | 东自然资松（临）〔2019〕1号 | 3.0000 | 符合 |  |
| 42 | 东莞市 | 东莞市金砺投资发展有限公司 | 关于东莞市金砺投资发展有限公司申请临时用地手续的批复 | 东自然资（谢岗）临地字〔2019〕1号 | 19.7093 | 符合 |  |
| 43 | 东莞市 | 东莞市谢岗镇水务工程建设运营中心 | 关于东莞市谢岗镇水务工程建设运营中心申请临时用地手续的批复 | 东国土资（谢岗）临地字[2017]2号 | 10.5728 | 符合 |  |
| 44 | 东莞市 | 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部 | 关于新建赣州至深圳铁路申请临时用地手续的批复 | 东国土资（谢岗）临地字〔2018〕7号 | 11.8347 | 不符合 | 到期未完成复垦任务。 |
| 45 | 中山市 | 中交第二公路工程局有限公司 | 关于中交第二公路工程局有限公司申请使用临时用地的批复 | 中山自然资临复〔2020〕4号 | 1.5484 | 不符合 | 未按有关规定建立共管账户，到期未开展复垦工程。 |
| 46 | 中山市 | 广东省长大公路工程有限公司 | 关于广东省长大公路工程有限公司申请使用临时用地的批复 | 中山自然资临复〔2019〕1号 | 7.4791 | 符合 |  |
| 47 | 中山市 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 关于中建三局第三建设工程有限责任公司申请使用临时用地的批复 | 中山自然资临复〔2019〕3号 | 0.5545 | 符合 |  |
| 48 | 中山市 | 中山二航预制构件有限公司 | 预制构件生产建设项目 | 中土临复(2014)4号 | 2.4353 | 不符合 | 现场存在石块较多。 |
| 49 | 江门市鹤山市 | 广东省佛开高速公路有限公司 | 广东省佛开高速公路有限公司临时用地 | 鹤国土临证字〔2018〕03号 | 2.0000 | 符合 |  |
| 50 | 江门市鹤山市 | 广东省长大公路工程有限公司第二分公司 | 广东省长大公路工程有限公司第二分公司临时用地 | 鹤国土资证字〔2018〕02号 | 5.3597 | 符合 |  |
| 51 | 江门市开平市 | 广东省长大公路工程有限公司 | 关于沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程临时用地的批复 | 开国土资函〔2018〕1442号 | 16.9982 | 符合 |  |
| 52 | 阳江市江城区 | 广东省水电二局股份有限公司（谢彦辉） | 关于阳江雅白线扩建工程项目经理部临时使用土地的批复 | 阳自然资江临字〔2019〕1号 | 6.5677 | 不符合 | 土地复垦方案延期资料不完善。 |
| 53 | 阳江市江城区 | 中交第二航务工程局有限公司怀集至阳江高速公路海陵岛大桥设计施工总承包项目经理部 | 关于中交第二航务工程局有限公司怀集至阳江高速公路海陵岛大桥设计施工总承包项目经理部延期使用临时用地的批复 | 阳国土资海临字〔2019〕1号 | 2.8777 | 符合 |  |
| 54 | 阳江市阳西县 | 阳西博德精工建材有限公司 | 关于临时使用土地的批复（高科技环保陶瓷二期生产项目厂房建设临时用地） | 西自然资复〔2021〕24号 | 19.1200 | 不符合 | 现场存在少部分永久性构筑物，土地复垦方案延期资料不完善。 |
| 55 | 阳江市阳西县 | 中铁二十三局集团第四工程有限公司深茂铁路项目部 | 深茂铁路临时集料站及小型构件场 | 西国土资（复）【2015】10号 | 3.0900 | 符合 | 复垦质量不达标，现场建筑垃圾未清理。 |
| 56 | 湛江市麻章区 | 中建路桥集团有限公司 | 关于省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）二标段临时用地的批复 | 湛国土资麻〔2018〕218号 | 2.3327 | 不符合 | 现场存在永久性建筑物。 |
| 57 | 湛江市麻章区 | 湛江市城投实业发展有限责任公司 | 关于湛江铁路西站客运交通枢纽工程施工临时用地的批复 | 湛国土资麻﹝2017﹞309号 | 4.5340 | 符合 |  |
| 58 | 湛江市雷州市 | 湛江市星晖建材有限公司 | 关于东海岛至雷州高速公路项目LM1合同段临时用地的批复 | 雷自然资函〔2021〕85号 | 13.1872 | 不符合 | 到期未开展复垦工程。 |
| 59 | 湛江市雷州市 | 雷州市和达发展有限公司 | 关于唐家镇乌树村张家仔经济合作社玄武岩开采项目临时用地的批复 | 雷国土资函〔2018〕622号 | 1.9461 | 符合 |  |
| 60 | 茂名市电白区 | 水东湾综合整治开发项目管理处 | 关于慧城三街工程临时用地的批复 | 茂国土资新城临建复字[2017]4号 | 5.0544 | 符合 |  |
| 61 | 茂名市电白区 | 茂名市高地智慧城投资建设有限公司 | 关于海城西路建设工程临时用地的批复 | 茂国土资新城临建复字[2017]2号 | 7.4841 | 不符合 | 延期临时用地审批地类未追溯到临时用地使用前地类。 |
| 62 | 茂名市信宜市 | 信宜莲花湖旅游发展有限公司 | 关于信宜市莲花湖庄园建设项目临时用地的批复 | 信自然资临字〔2019〕2号 | 0.1893 | 不符合 | 现场存在永久性建筑，到期未开展复垦工程。 |
| 63 | 茂名市信宜市 | 信宜市丰汇城实业有限公司 | 信宜市丰汇城实业有限公司碧桂园丰汇城项目 | 信国土资临字〔2017〕第1号 | 0.8081 | 符合 |  |
| 64 | 肇庆市鼎湖区 | 肇庆新区中朗管网营运管理有限公司 | 关于肇庆新区中朗管网营运管理有限公司申请使用临时用地的批复 | 肇新管国土资临[2018]4号 | 5.4373 | 不符合 | 临时用地批准面积大于土地复垦方案复垦面积，未对方案进行调整；到期未完成复垦任务。 |
| 65 | 肇庆市鼎湖区 | 肇庆中朗管网营运管理有限公司 | 关于肇庆新区中朗管网营运管理有限公司申请使用临时用地的批复 | 肇新管国土资临[2017]3号 | 2.4978 | 不符合 | 到期未完成复垦任务。 |
| 66 | 肇庆市四会市 | 中铁十二局集团有限公司清云高速LM2标项目经理部 | 四会市自然资源局关于中铁十二局清云高速LM2合同段项目经理部临时用地的批复 | 四自然资（临）字〔2009〕4号 | 3.3438 | 符合 |  |
| 67 | 肇庆市高新区 | 中铁十六局集团第四工程有限公司肇花高速公路第二合同段项目经理部 | 肇花高速第二合同段项目部临时用地 | 肇国土资利用函[2011]49号 | 2.8000 | 不符合 | 土地复垦质量不达标，压实地块未松土。 |
| 68 | 清远市清新区 | 清远市清新区谷城矿业开发投资有限公司 | 关于清远市清新区谷城开发投资有限公司要求办理临时用地的批复 | 清新国土资（临）字〔2019〕04号 | 12.0053 | 符合 |  |
| 69 | 清远市清新区 | 广东冠粤路桥有限公司 | 清远市国土资源局清新分局关于广东冠粤路桥有限公司清云高速公路LM1合同段项目经理部要求办理临时用地的批复 | 清新国土资（临）字〔2018〕03号 | 5.5644 | 符合 |  |
| 70 | 清远市清城区 | 广东水电二局股份有限公司 | 广东水电二局北江航道工程飞来峡枢纽项目经理部要求办理临时用地的批复 | 清自然资（清城临）〔2019〕11号 | 24.2472 | 符合 |  |
| 71 | 清远市清远市 | 清远碧桂园新亚房地产开发有限公司 | 关于南山岭片区工程项目建设施工临时用地的批复 | 清国土资（临用）函〔2012〕15号 | 3.3634 | 不符合 | 土地复垦质量不达标，出具的验收意见不客观。 |
| 72 | 潮州市饶平县 | 潮州市瑞泰建材有限公司 | 饶平县樟溪笔架山采石场临时用地项目 | 饶自然资临用〔2020〕01号 | 0.6347 | 符合 |  |
| 73 | 潮州市湘桥区 | 中铁大桥局第九工程有限公司潮汕环线高速第2标项目经理部 | 关于潮汕环线高速公路项目建设使用临时用地的批复 | 潮国土资用【2018】4号 | 1.8433 | 不符合 | 未按有关规定建立共管账户，到期未完成复垦任务。 |
| 74 | 潮州市湘桥区 | 广东水电二局股份有限公司杭州市市政工程集团有限公司联合体韩江东西溪大桥项目经理部 | 关于韩江东西溪大桥建设使用临时用地延期的批复 | 潮国土资用【2018】3号 | 1.7771 | 符合 |  |
| 75 | 揭阳市揭东区 | 中铁二局工程有限公司梅汕客专（MSSG-3）标工程指挥部 | 关于中铁二局工程有限公司梅汕客专（MSSG-3标）揭东段工程使用临时用地的批复 | 揭东国土临字〔2018〕1号 | 30.8865 | 符合 |  |
| 76 | 揭阳市揭东区 | 揭阳市兴财实业有限公司 | 揭阳市兴财实业有限公司年产1000万只真空杯生产线项目临时用地项目 | 揭东自然临字〔2020〕1号 | 0.7990 | 不符合 | 到期未完成复垦任务，现场建筑垃圾未清理。 |
| 77 | 揭阳市惠来县 | 揭阳大南海石化工业区保信投资开发有限公司 | 关于中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程项目临时用地的批复 | 揭市自然资海（临建）字〔2021〕1号 | 16.8484 | 符合 |  |
| 78 | 揭阳市惠来县 | 惠来县民生石材有限公司 | 采石场临时用地项目 | 惠国土资（利用）临﹝2013﹞001号 | 1.3600 | 符合 |  |
| 79 | 云浮市云城区 | 山东省公路建设（集团）有限公司 | 广东省国土资源厅关于汕（头）湛（江）高速公路清远清新至云浮新兴段（云浮段）工程建设用地TJ15标段临时用地的批复 | 粤国土资（临建）字〔2017〕1号 | 2.1531 | 不符合 | 到期未完成复垦任务。 |
| 80 | 云浮市云安区 | 云浮市永源建材有限公司 | 关于中建一局集团云浮市光明中小学工程项目部临时用地的批复 | 云安自然资〔2019〕3号 | 0.4513 | 不符合 | 到期未开展复垦工程。 |
| 81 | 云浮市云安区 | 云浮市新达城市建设投资公司 | 关于云浮市新达城市建设投资公司临时使用土地的批复 | 云安自然资〔2019〕93号 | 1.4562 | 不符合 | 到期未开展复垦工程。 |
| 82 | 云浮市云安区 | 云浮市冠越建材有限公司 | 关于云浮市冠越建材有限公司临时使用土地的批复 | 云安国土规划〔2018〕55号 | 0.1732 | 不符合 | 到期未开展复垦工程。 |